ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ  РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

Северо-Кавказская государственная академия, г.Черкесск

- Дюрменова С.С., Дюрменов Р.М.

На сегодняшний день , связанные с реконструкцией  и сооружений  это актуальное направление  строительства. С усовершенствованием  технологий на смену  методам  объектов капитального , которые порой  к реновации объекта-предшественника и  нового  с использованием, старых , всё активнее приходят  сильные – реконструкция . Это объясняется  факторов: единовременные  на реконструкцию меньше  на новое строительство;  плотность  в городах приводит к  свободных площадей для ; необходимость проведения  мероприятий по  долговечности и энергоэффективности , по повышению благоустройства  при сохранении исторической и  ценности  городов.

Здания и сооружения в процессе эксплуатации подвергаются различным силовым и не силовым воздействиям, в результате которых претерпевают физический износ и снижают свою долговечность за счет потери его элементами эксплутационных качеств. Эксплуатационные качества зданий и сооружений необходимо поддерживать за счет текущего ремонта и можно повысить за счет проведен я капитального ремонта и (или) выполнения реконструкции.[6]

Кроме физического износа они претерпевают моральный износ, связанный с несоответствием планировки зданий, конструктивных решений и инженерных систем современным требованиям эксплуатации. Для того, чтобы здания могли нормально функционировать, необходимо привести их в соответствие нормативным требованиям. И всеми этими вопросами занимается реконструкция, под которой понимается – переустройство или приспособление зданий и сооружений к изменившимися нормативным, функциональным, технологическим, архитектурным, градостроительным и иным требованиям.

Работы по реконструкции зданий отличаются, по сравнению с новым строительство, повышенной трудоемкостью на 30%. С другой стороны капитальные вложения в реконструкцию зданий существенно меньше, а окупаемость их в 2,5 раза быстрее, чем при новом строительстве.

Организация работ при ремонте и реконструкции зданий и сооружений предназначена для решения социально-бытовых и производственных потребностей населения. Наряду со строительством новых жилых и общественных зданий необходимо осуществлять модернизацию и реконструкцию старых зданий. Несмотря на их значительный моральный износ, эти здания характеризуются достаточно высокой прочностью несущих конструкций и при проведении необходимых мероприятий по повышению их эксплуатационных качеств, они могут и дальше эксплуатироваться, сохраняя или изменяя свое функциональное назначение. Не соответствуют современным требованиям проживания жилые дома коммунального заселения, требующие расселения жильцов или создание в этих домах комфортных условий путем установки современного инженерного оборудования и соответствующей перепланировки помещений. Основной задачей реконструкции гражданских зданий является обеспечение сохранности основных фондов непроизводственной сферы, предотвращение их преждевременного выхода из строя, а также улучшения их потребительских качеств в связи с возросшими нормативными требованиями.

организационно-технологической подготовки, в том  организационно-технологическому проектированию  строительства посвящено ряд  трудов  и отечественных исследователей.  как один из видов  объектов капитального  имеет ряд , отличающих ее от строительства.  к организационно-технологической подготовке  не всегда применимы для выполнения  по реконструкции.  определенные факторы  организации работ при  (см.табл.1.1)

Таблица 1.1

, определяющие  организации работ при

| № п.п. | , определяющие организации работ при |
| --- | --- |
| 1 | Специфика выполнения работ. |
| 2 | Ограниченная работ: - с основных функций со строительными- монтажными - оснащенность зданий инженерными и коммуникациями |
| 3 | Стесненность строительства |

Особенность  строительно-монтажных работ  ввиду  при реконструкции работ, не  строительству, в том числе  больших объемов  по реновации,  зданий и  сооружений,  и замене конструкций.  механизации работ  область  ручного труда.  строительной площадки  возможности размещения и  строительной , складирования строительных  и материалов, их транспортировки, а  обеспечения производственно-  условий для  рабочих. Присутствие  технологического оборудования,  сетей и коммуникаций  взрыво- и  [3, 5].

В поправке к этому,  организационно-технологические решения при  принимаются при обследовании , определенных для , то есть до начала . После чего  многократно подвергаются  и корректировкам. Так, на  день практически  проработанная научно-м и нормативная база для  эффективных  организационно-технологических решений при реконструкции  [4].

Вопрос создание   выбора оптимальных  решений  зданий и сооружений   очень важной на  день. 	Ремонтно-строительное производство,  ряд особых особенностей,  отличающих его от строительства.  характерными  капитального ремонта и  зданий являются  несменяемых элементов , проведение р в сложившейся застройке, а в  случаев, в эксплуатируемых , частично или полностью  жильцами,  проведения полных  изысканий до полного  зданий, назначенных на , различность   решений, применявшихся при  ремонтируемых и реконструируемых . При капитальном ремонте и  выполняются , не  свойственные строительству, к  относятся: усиление , демонтаж и разборка , элементов и , повышение теплозащитных  ограждающих конструкций.

работы, как всегда,  в крайне  условиях, что предопределяет  технологию и организацию их , использование специальной , механизмов, , приспособлений. Тем самым  и организация ремонтно-строительного  исследована недостаточно. Тем , практически  необходимая нормативно-методическая .

Множество исследований в  ремонтно-строительного производства  организационно-технологических  отдельных видов . Серьезный вклад в  теории организационно- т подготовки масштабного  внёс проф.  и основанная им научная ,  где рассматриваются технологии значительно  количества видов  работ [1].

Главное внимание  вопросам  монтажных работ.   из самых сложных  работ, выполняемых при  ремонте и  зданий  является  и реконструкция фундам. Большое внимание  различным  технологии и организации   встроенного монтажа при  жилых и  зданий [2].

Для  оценки  технологичности вводится  индекса капитальности , характеризующего те или  объёмно-планировочные, архитектурно-конструктивные и  решения и методы  ремонтно-строительных работ.  и технологичность  технических и организационно-технологических  предлагается оценивать по  трудоёмкости реализации  варианта,  к 1 м2 общей площади , получаемой в результате  его реконструкции. В то время как   технологии  производства, разработки  полной оценки  технических и организационно-  решений на всех  ремонтно-строительного , эти исследования на сегодня  наиболее весомым  в теорию технологии  ремонта и  зданий.

Одним из    направлений улучшения   и методов организации , реконструкции и  ремонта зданий  создание полной  подготовки производства,  на широком  использовании вычислительной  в сочетании с современными  решения организационно-  задач,  существующей в условиях  внедрения автоматизированных  проектирования и управления .

Принятия  о реконструкции объекта  с момента подготовки   производства. Одним из  этапов  ремонтно-строительного производства при  жилых зданий  разработка проекта  реконструкции,  разрабатываться в проектных , выполняющих проектирование , в составе проектно-сметной

В состав проекта  реконструкции  зданий входят:

-  план производства  с определением очередности  отдельных  и сооружений или пусковых и  комплексов с обязательной  всех работ во  и пространстве;

-  генеральные планы для  периода рекон;

- организационно-технологические схемы  зданий и ;

- ведомости потребности в , материалах и изделиях с  материально-технических ресурсов по  периодам твления реконструкции,  потребности в основных () машинах, механизмах и  средствах,  потребности в основных  рабочих кадров,  в строгом соответствии с  планами п работ;

- пояснительная , содержащая обоснования , принятых в проекте  реконструкции.

В настоящий  проектные организации не  этот раздел в полном объеме, в  из-за отсутствия  обоснованных  и методологических принципов его . В организационно-технологическом ровании определились два  направления,   на использовании экономико-математических  и электронно-вычислительной техники.  направление предполагает  решение  задач организационно-технологического  с использованием компьютерных программ. Второе  является более , поскольку  полное  решение  организационно-технологического  на основе экономико-математических  с применением  технических средств. Проект  реконструкции но перечню  в него ентов не отличается от  проекта организации .

В  производстве уровень -технологического проектирования , чем в новом , что плохо влияет на  и качество реконструкции  и сооружений. Необходимо большое внимание уделять   теоретическим исследованиям и  делать практические рекомендации по оценке и  рациональных вариантов о - технологических решений при  и реконструкции . Так совершенствование  производства,  увеличение объемов  ремонта и реконструкции  и гражданских зданий  только на  кардинального решения  детальной подготовки о - строительного  и его важн составляющей организационно-техн проектирования.     главными разд проекта организации струкции, сильно  на эффективность  производства, являются  и календарные планы  работ.

Литература

1.Гусаков А. А., Ильин И.И. Методы совершенствования организационно-технологической подготовки строительного производства.-М.:СИ, 1985.-156с

2.Матвеев Е.Н. Реконструкция жилых зданий. В 2-х част. Часть П. Индустриальные технологии реконструкции жилых зданий различных периодов постройки.-М.:ГУИ ЩШ, 1999.-364 с.

3. Олейник П.П. Бродский В.И. Особенности организации строительного

производства при реконструкции зданий и сооружений // Технология и организация строительного производства. 2013. №4(5). С. 40-45.

4. Технологические и организационные аспекты реконструкции зданий /

А.В. Ишин [и др.]. // Технология и организация строительного производства.

2014. №3(8). С. 10-17

5. Юдина А.Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений: учебное пособие. М.:Академия, 2012. 309 С.

6. https://studfile.net/preview/16407742/